**DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**İHALE İŞLEM BÜROSU**

**HAZİRAN - TEMMUZ 2016 DÖNEM FAALİYETLERİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **İŞİN ADI** | **AÇIKLAMALAR** |
| Boyabat Hükümet Konağı Yapım İşi | 11.820.000,00 TL ye Hasan ÖZCAN + Kuşan İnşaatın uhdesinde kalmıştır. 08.07.2016 tarihinde sözleşmeye davet yapıldı. En geç 13.07.2016 da sözleşme yapıldı. Yer Teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |
| İş Geliştirme Merkezi Yapım İşi | 10.06.2016 tarihinde yaklaşık maliyet ve projeler güncellendi. 2 kez 14.07.2016 tarihinde ihale edildi. 3.319.000,00.- TL ile Reskon Yapı İnş. Müh.Ltd Şti’nin uhdesinde kalmıştır. 21.07.2016 tarihinde kesinleşen ihale kararı gönderildi. **01.08.2016** sözleşmeye davet yazısı yazıldı. 10.08.2016 tarihinde sözleşmesi imzalandı. |
| Boyabat Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Onarım İşi | İhale Günü 16.06.2016 Tarihi Olarak Belirlendi. 45.000,00.- TL Bedelle Mehmet Turhallı’nın uhdesinde kalmıştır. **01.07.2016** tarihinde sözleşmesi yapıldı. Yer teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |
| Saraydüzü Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Onarım İşi | İhale Günü 14.06.2016 Tarihi Olarak Belirlendi. 61.500,00.- TL Bedelle Ali EROL’un uhdesinde kaldı. **08.07.2016** tarihinde sözleşmesi imzalandı. Yer teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |
| Gazi İlkokulu Anasınıfı Onarım İşi | 08.06.2016 Tarihi Olarak Belirlendi. İhalesi yapıldı.67.100,00.- TL bedelle Recai ÇİLİNGİR’in uhdesinde kaldı. **28.06.2016** tarihinde sözleşmesi imzalandı. Yer teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |
| Emir Gazi Meslek Lisesi Onarım İşi | 27.06.2016 İhale edildi. 89.200,00.- TL bedelle Çağlar KAYA’nın uhdesinde kaldı. **19.07.2016** tarihinde sözleşme imzalandı. Yer teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |
| İdaremiz Yol ve Ulaşım Müdürlüğü’ne 100 Ton Fuel Oil Alım İşi | 21.06.2016 Tarihinde ihalesi yapıldı. 125.000,00 TL bedelle Doğusan Lojistik’in uhdesinde kalmıştır. 21.06.2016 kesinleşen ihale kararı gönderildi. **11.07.2016** sözleşmesi imzalandı. İhale sonrası işlemler için dosya Yol şube Müdürlüğü’ne gönderildi. |
| Erfelek Halk Eğitim Merkezi Ve İmam Hatip Ortaokulu Onarım İşi | 23.06.2016 Tarihinde ihalesi yapıldı. 234.450,00.- TL bedelle Süleymanoğlulları Müh. uhdesinde kaldı. **20.07.2016** tarihinde sözleşmesi imzalandı yer teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |
| Sağlık Meslek Lisesi Proje Revizyon işi | 30.06.2016 Tarihinde ihalesi yapıldı. 52.800,00.- TL bedelle Aykın Mimarlığın uhdesinde kaldı. **20.07.2016** tarihinde sözleşmesi imzalandı yer teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |
| Fen Lisesi onarım işi | 30.06.2016 Tarihinde ihalesi yapıldı. 89.900,00.- TL Bedelle Çağlar KAYA’nın uhdesinde kaldı. **20.07.2016** tarihinde sözleşmesi imzalandı yer teslimi için Plan Proje Yat. Ve İnş. Müd.’ne yazı yazıldı. |

**DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

**SATIN ALMA VE TEMSİL TÖREN BÜROSU**

**HAZİRAN - TEMMUZ 2016 DÖNEM FAALİYETLERİ**

1. Mülkiyeti İdaremize ait Gazi Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağı'nda kullanılmak üzere avize alınmıştır.
2. Mülkiyeti İdaremize ait binalarda kurulu bulunan, İdari bina, Valilik, Vali Konağı, Devlet Konukevi ve İşletme Müdürlüğü’ne ait telefon santrallerinin bakım ve onarımları yaptırılmıştır.
3. Bayraktepe mevkiinde bulunan bayrak direğinin aksamlarında meydana gelen arıza ve yıpranmaların  bakım ve onarımı için malzeme alınmıştır.
4. Mülkiyeti İdaremize ait Gazi Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağı binası ile Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İl Genel Meclisi binası bazı çalışma odalarında kartonpiyer, lamba göbeği, korniş ile boya ve boya malzemeleri alınmıştır.
5. Devlet Konukevi’nde kullanılmak üzere sandalye alınmış ve çağrı panosu yaptırılmıştır.
6. İdaremize bağlı binalarda muhtelif elektrik bakım işleri yapılmıştır.
7. İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlayıcı Tabelalar ilgili yerlere monte edilmiştir.
8. İdaremiz Birimlerinin E-İçişleri sisteminde bilgisayarların güvenli bağlantı sağlamaları amacıyla Nitelikli Elektronik Sertifika ve VPN/LOGON (NESLİ) sertifikaları yenilenmiştir.
9. Temsil Tören ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
10. İdaremiz tarafından kullanılan elektrik, su, telefon, internet, data hatlarına ait aylık ödemeler yapılmıştır.
11. Hizmet binası 630 kg. hidrolik engelli asansörü periyodik bakımı yaptırılmıştır.
12. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda personel tanıtım kartı basım işleri ve kaşe yaptırılmıştır.
13. Hukuk alanındaki hızlı değişim ve gelişmelere intibak etmek amacıyla sürekli güncellenen Mevzuat ve İçtihat Programı alımı gerçekleştirildi.